CI/CD-КОНВЕЙЕР АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗВЁРТЫВАНИЯ

Production-Ready OpenStack + Kubernetes-as-a-Service

Сквозная автоматизация всех слоёв платформы и портала, клиентские Kubernetes-кластеры из шаблонов автодеплоя, GitOps-управление

Фундамент IaaS: Kayobe · Kolla-Ansible (OpenStack 2026.1 Gazpacho)

K8s-as-a-Service: Magnum + Cluster API (CAPI/CAPO)

CI/CD: Git · пайплайны · ArgoCD (GitOps)

Версия 1.0 · Конфиденциально

Юрисдикция: Республика Казахстан (НБРК / АРРФР / PCI DSS / НУЦ РК)

# Содержание

# 0. Концепция и точное определение роли Kubernetes

Документ описывает сквозной CI/CD-конвейер, который автоматизирует развёртывание всех слоёв платформы — от инфраструктуры OpenStack до клиентского портала — и предоставляет арендаторам управляемые Kubernetes-кластеры по запросу из готовых шаблонов автодеплоя, под управлением GitOps.

Важное разграничение, чтобы избежать архитектурной ошибки Существуют две принципиально разные роли Kubernetes в связке с OpenStack, и их нельзя путать. (1) OpenStack-на-Kubernetes (OpenStack-Helm): сами сервисы control plane работают как поды в K8s. Это НЕ наш случай. (2) Kubernetes-как-услуга поверх OpenStack: платформа остаётся на Kolla-Ansible, а арендаторы получают свои k8s-кластеры как услугу через OpenStack API. Это ЦЕЛЕВАЯ модель данного документа. Фундамент IaaS (Kayobe + Kolla-Ansible), выстроенный в предыдущих документах, сохраняется без изменений.

Таким образом «управление сервисами типа Kubernetes» в нашей архитектуре означает: (а) клиент создаёт и управляет своими k8s-кластерами декларативно через API платформы; (б) жизненным циклом этих кластеров управляет Cluster API — набор Kubernetes-операторов; (в) сам конвейер развёртывания платформы и аддонов управляется GitOps-инструментом. Control plane OpenStack при этом по-прежнему разворачивается контейнерами через Kolla-Ansible, а не как поды Kubernetes.

## 0.1. Глоссарий ключевых компонентов

| Компонент | Роль в архитектуре |
| --- | --- |
| Kayobe / Kolla-Ansible | Развёртывание фундамента IaaS: control plane OpenStack в контейнерах на bare metal |
| Magnum | Нативный сервис OpenStack: Kubernetes-as-a-Service через OpenStack API, интеграция с Keystone |
| Cluster API (CAPI) | Набор Kubernetes-операторов, декларативно управляющих жизненным циклом k8s-кластеров |
| CAPO | Cluster API Provider OpenStack: транслирует ресурсы CAPI в Nova/Neutron/Cinder/Octavia |
| Cluster templates | Шаблоны автодеплоя: параметризованные определения клиентских кластеров |
| ArgoCD | GitOps-движок: приводит фактическое состояние к описанному в git (платформа и аддоны) |
| OpenTofu | Декларативное предоставление ресурсов OpenStack (постустановка, проекты, сети) |

# 1. Целевая архитектура: слои автоматизации

Автоматизация выстроена слоями, каждый со своим инструментом и зоной ответственности. Граница между слоями — стабильный интерфейс (API или git-репозиторий), что позволяет менять реализацию одного слоя, не затрагивая соседние.

## 1.1. Слои и инструменты

| Слой | Что автоматизирует | Инструмент | Триггер |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 · Bare metal | Подготовка узлов, образы ОС, сеть | Kayobe / Ironic / Bifrost | Pipeline по изменению инвентаря |
| L1 · IaaS control plane | Сервисы OpenStack в контейнерах | Kolla-Ansible | Pipeline по изменению globals/config |
| L2 · Постустановка | Сети, проекты, квоты, flavors, образы | OpenTofu | Pipeline по изменению .tf |
| L3 · K8s-зависимости | Octavia, Barbican, Magnum, Valkey | Kolla-Ansible (флаги enable_*) | Часть L1, отдельный gate |
| L4 · CAPI management | Management-кластер и операторы CAPI/CAPO | ArgoCD + Helm | GitOps-синхронизация |
| L5 · Cluster templates | Шаблоны клиентских k8s-кластеров | Magnum + OpenTofu | Pipeline по изменению шаблонов |
| L6 · Портал | Skyline, каталог услуг, аддоны | ArgoCD + CI | GitOps + pipeline |

Принцип границ между слоями L0–L3 (платформа) автоматизируются императивно-декларативно через Ansible/OpenTofu в CI-пайплайнах с приёмочными gate. L4–L6 (k8s-услуга и портал) управляются декларативно через GitOps: git — источник истины, ArgoCD приводит кластер к нему. Каждый слой переживает смену реализации соседнего, пока стабилен интерфейс между ними.

## 1.2. Поток управления k8s-как-услуги

Когда клиент запрашивает Kubernetes-кластер, срабатывает цепочка, в которой каждый компонент имеет чётко определённую роль. Понимание этого потока критично для диагностики.

- Клиент обращается к API Magnum (через портал или CLI), выбирая шаблон кластера (cluster template).

- Magnum через Cluster API driver создаёт в management-кластере CAPI declarative-ресурсы (Cluster, MachineDeployment и др.).

- Операторы CAPI/CAPO транслируют эти ресурсы в вызовы OpenStack API: Nova (узлы), Neutron (сети), Cinder (тома), Octavia (балансировщик API).

- kubeadm (bootstrap-провайдер) инициализирует кластер на созданных узлах; сертификаты выдаёт Barbican.

- Аддоны рабочего кластера (CNI, CSI, ingress, мониторинг) разворачиваются декларативно через GitOps.

- Клиент получает kubeconfig и управляет своим кластером; обновления и масштабирование идут через тот же declarative-путь.

# 2. Выбор драйвера Magnum: CAPI вместо Heat

Это одно из ключевых архитектурных решений, где легко заложить устаревший путь. Magnum исторически создавал кластеры через Heat-драйвер с самописными скриптами. Этот путь выводится из эксплуатации из-за высокой стоимости сопровождения и медленной поддержки новых версий Kubernetes. Современный production-путь — драйвер на основе Cluster API.

## 2.1. Сравнение драйверов

| Аспект | Heat-драйвер (legacy) | Cluster API driver (целевой) |
| --- | --- | --- |
| Механизм | Heat + кастомные скрипты | Kubernetes-операторы (CAPI/CAPO), декларативные CRD |
| Поддержка версий k8s | Медленная, привязана к коду Magnum | Через апстрим CAPI, независимо от ядра Magnum |
| Реконсиляция | Ограниченная | Непрерывная: операторы приводят к желаемому состоянию |
| Сопровождение | Высокая нагрузка, выводится | Активное апстрим-сообщество (де-факто стандарт) |
| Статус для новых развёртываний | Не рекомендуется | Рекомендуется |

Решение и его обоснование Для новых production-развёртываний выбирается Cluster API driver Magnum. Heat-драйвер и CAPI-драйвер совместимы и могут сосуществовать; выбор драйвера на кластер определяется параметрами шаблона — это упрощает миграцию. CAPI — активный проект Kubernetes-сообщества с широкой поддержкой инфраструктур, что снижает риск привязки на 15-летнем горизонте.

## 2.2. Обязательные зависимости CAPI-драйвера

CAPI-драйвер Magnum не работает без набора предварительно развёрнутых сервисов OpenStack. Их отсутствие — частая причина неудачного развёртывания k8s-как-услуги. Перечень обязателен и проверяется отдельным gate.

| Сервис | Зачем нужен | Замечание |
| --- | --- | --- |
| Octavia | Балансировщик для API-сервера клиентских кластеров | Рекомендован OVN-драйвер Octavia для новых развёртываний |
| Barbican | Хранение и выдача сертификатов кластеров | Управление ключами/секретами |
| Valkey (Redis) | Кэш/координация для драйвера | Valkey — преемник Redis в актуальных релизах |
| Keystone | Аутентификация и мультитенантность | Привязка кластеров к проектам клиента |
| Nova / Neutron / Cinder / Glance | Базовые ресурсы кластера (узлы, сети, тома, образы) | Ядро IaaS — уже развёрнуто на L1 |

## 2.3. Management-кластер CAPI

Операторы CAPI/CAPO работают не в воздухе, а в отдельном Kubernetes-кластере — management-кластере. Для production он должен быть отказоустойчивым и изолированным.

- Изоляция. Management-кластер развёртывается в отдельном служебном проекте OpenStack, отделённом от клиентских нагрузок.

- Высокая доступность. Для production — HA management-кластер, а не одноузловой k3s (последний допустим только для тестов).

- Связность. Management-кластер должен достигать публичных API OpenStack и быть достижимым с control plane узлов, где работают контейнеры Magnum.

- Самоуправление. Сам management-кластер описывается декларативно и управляется GitOps, как и всё остальное.

# 3. CI/CD-конвейер развёртывания платформы

Слои платформы (L0–L3) автоматизируются конвейером поверх единого репозитория конфигурации. Принцип: ни одно изменение не попадает в продакшен иначе как через git и пайплайн с обязательными проверками. Пайплайн структурирован по стадиям-gate; провал любого gate останавливает выкат.

## 3.1. Стадии конвейера

| Стадия | Действие | Gate (условие прохождения) |
| --- | --- | --- |
| lint | Проверка синтаксиса YAML, ansible-lint, tofu validate | Нет ошибок линтеров |
| plan | Dry-run: kolla prechecks, tofu plan, diff конфигурации | План корректен, нет неожиданных изменений |
| review | Обязательное ревью merge request | Аппрув ответственного инженера |
| deploy-stage | Применение на стенде (staging) | Стенд развёрнут, smoke-тесты пройдены |
| verify | Функциональные и отказовые проверки на стенде | Все проверки зелёные |
| deploy-prod | Контролируемый выкат в продакшен | Ручной аппрув + успешный staging |
| post-verify | Приёмочные проверки в проде | Метрики и smoke-тесты в норме |

Защитные принципы конвейера Стадия plan всегда предшествует apply: изменения видны до применения (dry-run обязателен). Прод-выкат только после успешного staging и ручного аппрува — нет авто-деплоя сразу в прод для слоёв платформы. Секреты передаются в пайплайн из защищённого хранилища (Vault/CI-secrets), никогда не хранятся в репозитории открыто. Каждая стадия идемпотентна и логируется; результат — артефакт для аудита.

## 3.2. Пример пайплайна (GitLab CI)

Ниже — структура пайплайна платформы. Конкретные образы и пути адаптируются под вашу среду; секреты подключаются через защищённые переменные CI.

.gitlab-ci.yml — конвейер платформы (фрагмент)

stages: [lint, plan, deploy-stage, verify, deploy-prod, post-verify] variables: KOLLA_VENV: "/opt/kolla-venv" INVENTORY: "inventory/multinode" lint: stage: lint script: - yamllint . - ansible-lint - tofu -chdir=postinstall validate plan: stage: plan script: - source $KOLLA_VENV/bin/activate - kolla-ansible prechecks -i $INVENTORY # dry-run проверки - tofu -chdir=postinstall plan -out=tfplan artifacts: paths: [postinstall/tfplan] deploy-stage: stage: deploy-stage environment: staging script: - source $KOLLA_VENV/bin/activate - kolla-ansible deploy -i inventory/staging rules: - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"' deploy-prod: stage: deploy-prod environment: production when: manual # только ручной аппрув script: - source $KOLLA_VENV/bin/activate - kolla-ansible deploy -i $INVENTORY rules: - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'

## 3.3. Гранулярность: что именно делает каждая стадия

- lint. Статическая проверка: YAML-синтаксис, идиоматичность Ansible, валидность OpenTofu. Ловит опечатки до запуска тяжёлых операций.

- plan. kolla-ansible prechecks проверяет сеть, ресурсы и согласованность инвентаря; tofu plan показывает точный diff ресурсов OpenStack. Ничего не меняется.

- deploy-stage. Полный выкат на изолированный стенд, идентичный проду по структуре. Здесь ловятся интеграционные проблемы.

- verify. Smoke-тест жизненного цикла ресурса и отказовые проверки HA-групп на стенде (см. документ по развёртыванию, раздел приёмки).

- deploy-prod. Применение в проде только вручную после зелёного staging; rolling-логику обеспечивает сам Kolla-Ansible.

- post-verify. Контроль метрик control plane и повторный smoke-тест уже в проде; при отклонении — автоматический сигнал на откат.

# 4. GitOps-слой: ArgoCD и управление кластерами

Слои k8s-как-услуги и портала (L4–L6) управляются по модели GitOps: желаемое состояние описано в git, а ArgoCD непрерывно приводит фактическое состояние к описанному. Это даёт самовосстановление, прозрачную историю и декларативность — в отличие от императивных пайплайнов платформы.

## 4.1. Почему GitOps для этого слоя

- Декларативность Kubernetes. CAPI/CAPO и аддоны — это Kubernetes-ресурсы; их естественная модель управления — декларативная, через применение манифестов из git.

- Реконсиляция. ArgoCD постоянно сверяет кластер с git и устраняет дрейф: ручное изменение в кластере будет откачено к состоянию из репозитория.

- Аудит и откат. Любое изменение — это коммит; откат — это revert. История неизменяема и прозрачна.

Разделение ответственности CI и CD CI (пайплайны платформы) — императивные операции над bare metal и control plane, где нужен контролируемый порядок и ручной аппрув. CD/GitOps (ArgoCD) — декларативное управление всем, что живёт в Kubernetes: management-кластер, операторы, аддоны, шаблоны. Граница проходит ровно по API Kubernetes: всё, что выражается как k8s-ресурс, управляется GitOps.

## 4.2. Структура GitOps-репозитория

gitops-repo/ ├── apps/ # ArgoCD Applications (app-of-apps) │ ├── root.yaml # корневое приложение, ссылается на остальные │ ├── capi-management.yaml # операторы CAPI/CAPO в management-кластере │ ├── magnum-capi-driver.yaml # драйвер Magnum CAPI │ └── portal.yaml # Skyline и слой самообслуживания ├── capi/ │ ├── management-cluster/ # декларация management-кластера │ └── providers/ # CAPO и bootstrap-провайдеры (версии) ├── cluster-templates/ # шаблоны клиентских кластеров (L5) │ ├── standard-1.30.yaml │ └── gpu-1.30.yaml └── addons/ # аддоны рабочих кластеров (CNI/CSI/ingress/мониторинг)

## 4.3. Паттерн app-of-apps

ArgoCD управляет иерархией приложений через корневое приложение, которое ссылается на остальные. Это даёт единую точку входа и упорядоченную синхронизацию.

apps/root.yaml — корневое приложение ArgoCD (фрагмент)

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1 kind: Application metadata: name: root namespace: argocd spec: project: platform source: repoURL: https://git.example.kz/iaas/gitops-repo.git targetRevision: main path: apps destination: server: https://kubernetes.default.svc namespace: argocd syncPolicy: automated: prune: true # удалять то, чего нет в git selfHeal: true # откатывать ручные изменения syncOptions: - CreateNamespace=true

Осторожно с prune и selfHeal prune=true удаляет ресурсы, отсутствующие в git — мощно, но требует дисциплины: всё нужное должно быть в репозитории. selfHeal=true откатывает ручные правки в кластере; это намеренно — ручные изменения в продакшене запрещены. Для критичных приложений на старте допустимо отключить automated и синхронизировать вручную, пока процесс не отлажен.

# 5. Шаблоны клиентских кластеров и автодеплой

Шаблоны кластеров (cluster templates) — это и есть запрошенные «автоматические шаблоны автодеплоя». Шаблон — параметризованное определение типового клиентского кластера: версия Kubernetes, типы узлов, сеть, аддоны. Клиент создаёт кластер из шаблона одним запросом, не зная деталей реализации.

## 5.1. Что описывает шаблон

| Параметр шаблона | Назначение |
| --- | --- |
| Версия Kubernetes | Поддерживаемая версия k8s; обновляется независимо от ядра Magnum |
| Образ узлов | Образ, собранный image-builder (kubeadm-ready) |
| Flavor узлов | Тип ВМ для control plane и worker-узлов кластера |
| Топология | Число и группы узлов (control plane HA, пулы воркеров) |
| Сеть | CNI, сетевые параметры, интеграция с Neutron/Octavia |
| Аддоны | CSI (Cinder), ingress, мониторинг, автоскейлер |

## 5.2. Создание шаблона и кластера через API

Шаблоны и кластеры можно создавать как через CLI Magnum (для проверки), так и декларативно через OpenTofu (для production). В production шаблоны версионируются в GitOps-репозитории.

Создание шаблона и кластера через CLI Magnum (для наглядности; в проде — OpenTofu)

# шаблон кластера (driver=CAPI определяется параметрами/labels шаблона) openstack coe cluster template create k8s-standard-1.30 \ --image ubuntu-2404-kube-v1.30 \ --external-network ext-net \ --master-flavor m1.large \ --flavor m1.large \ --docker-storage-driver overlay2 \ --network-driver calico \ --coe kubernetes # клиентский кластер из шаблона openstack coe cluster create my-cluster \ --cluster-template k8s-standard-1.30 \ --master-count 3 \ --node-count 5 # получить kubeconfig openstack coe cluster config my-cluster

## 5.3. Декларативное определение (production)

В production шаблоны и кластеры описываются декларативно и версионируются. Ниже — концептуальный пример OpenTofu-определения шаблона (структура зависит от используемого провайдера; параметры — иллюстративные).

cluster-templates/standard.tf — концептуальный пример

resource "openstack_containerinfra_clustertemplate_v1" "standard" { name = "k8s-standard-1.30" image = "ubuntu-2404-kube-v1.30" external_network_id = data.openstack_networking_network_v2.ext.id master_flavor = "m1.large" flavor = "m1.large" network_driver = "calico" coe = "kubernetes" floating_ip_enabled = true labels = { kube_tag = "v1.30.x" # параметры, определяющие выбор CAPI-драйвера и аддоны } }

## 5.4. Жизненный цикл клиентского кластера

- Создание. Из шаблона; CAPI/CAPO создают узлы и сети, kubeadm инициализирует кластер, Barbican выдаёт сертификаты.

- Масштабирование. Изменение node_count — декларативная операция; CAPI добавляет/убирает узлы без пересоздания кластера.

- Обновление версии. Смена kube_tag в шаблоне; CAPI выполняет rolling-обновление узлов кластера.

- Аддоны. CNI, CSI, ingress и мониторинг рабочего кластера управляются GitOps как набор приложений ArgoCD.

- Удаление. Удаление declarative-ресурса; CAPO освобождает все ресурсы OpenStack кластера.

Гранулярная проверка перед предложением шаблона клиентам (gate) Образ узлов собран image-builder и проходит conformance-проверку для заявленной версии k8s. Тестовый кластер из шаблона создаётся, проходит smoke-тест (под запускается, ingress отвечает, том монтируется) и удаляется без остатка ресурсов. Octavia выдаёт рабочий балансировщик для API-сервера; Barbican выдаёт валидные сертификаты. Только после этого шаблон публикуется в каталог портала.

# 6. Портал и конвейер артефактов

Портал самообслуживания и контейнерные/узловые образы — отдельные продукты конвейера со своими пайплайнами. Портал управляется GitOps как приложение; образы собираются, сканируются и публикуются в защищённый реестр до использования в развёртывании.

## 6.1. Портал самообслуживания

- Skyline. Веб-интерфейс облака; обращается только к стабильным API OpenStack, версионируется независимо от платформы.

- Каталог услуг. Шаблоны кластеров и flavors публикуются в каталог; клиент выбирает и разворачивает их самостоятельно.

- Интеграции РК. Подпись юридически значимых операций через НУЦ РК / KalkanCrypt подключается на уровне портала.

- Управление. Портал и его аддоны описаны в GitOps-репозитории; выкат — через ArgoCD, как и остальной k8s-слой.

## 6.2. Конвейер образов и реестр

Безопасность цепочки поставок начинается с образов. Конвейер образов собирает контейнерные образы OpenStack (Kolla) и узловые образы k8s (image-builder), сканирует их и публикует только проверенные версии.

| Этап | Действие | Gate |
| --- | --- | --- |
| build | Сборка образов (kolla build / image-builder) | Сборка успешна, версии зафиксированы |
| scan | Сканирование на уязвимости | Нет критичных CVE выше порога |
| sign | Подпись образов | Подпись валидна |
| publish | Публикация в защищённый реестр | Образ доступен только из реестра |
| promote | Продвижение из staging в prod-реестр | Подтверждение после проверки на стенде |

Почему собственный реестр обязателен Публичные образы Kolla предназначены для демонстрации и не проходят проверку безопасности — в продакшене не используются. Собственный реестр даёт контроль версий, сканирование и подпись — основу доверенной цепочки поставок. Развёртывание и обновление тянут образы только из проверенного реестра, никогда из публичного.

# 7. Безопасность конвейера и цепочки поставок

Автоматизация повышает скорость, но и расширяет поверхность атаки: пайплайн с доступом к продакшену — привлекательная цель. Безопасность конвейера строится по принципу наименьших привилегий и доверенной цепочки поставок.

## 7.1. Секреты

- Внешнее хранилище. Все секреты (пароли сервисов, ключи Ceph, токены, сертификаты) хранятся во внешнем хранилище (Vault/CI-secrets), не в репозитории.

- Шифрование в git. Если секрет обязан быть в git (например, для GitOps), он шифруется (SOPS/sealed-secrets); в открытом виде секреты не коммитятся никогда.

- Ротация. Секреты и сертификаты ротируются по регламенту; CAPI/Barbican поддерживают ротацию сертификатов клиентских кластеров.

- Минимизация доступа. Пайплайн получает только те секреты, что нужны конкретной стадии, и только на время её выполнения.

## 7.2. Привилегии и изоляция

- Раздельные среды. Staging и production изолированы; учётные данные прод-окружения недоступны из staging-пайплайнов.

- Ручной аппрув в прод. Выкат в продакшен для слоёв платформы требует явного ручного подтверждения ответственного инженера.

- Защита веток. Прямой push в main запрещён; изменения только через merge request с ревью и зелёными проверками.

- Аудит действий. Все действия пайплайна и GitOps логируются в неизменяемый аудит-трейл (ELK/SIEM).

## 7.3. Цепочка поставок

- Сканирование. Образы и зависимости сканируются на уязвимости; критичные CVE блокируют публикацию.

- Подпись и проверка. Образы подписываются при публикации и проверяются при развёртывании; неподписанные образы не разворачиваются.

- Фиксация версий. Версии образов, чартов и провайдеров CAPI закрепляются (pinning); обновление — осознанное изменение в git, а не плавающий тег.

## 7.4. Соответствие регуляторам РК

- Изоляция PCI. Пайплайны и GitOps для платёжного сегмента изолированы; область оценки PCI DSS ограничена этим сегментом.

- Локализация. Реестр образов, хранилище секретов и GitOps-репозиторий размещаются в пределах юрисдикции (требования АРРФР).

- Подпись операций. Юридически значимые действия клиентов в портале подписываются через НУЦ РК / KalkanCrypt.

# 8. Наблюдаемость конвейера и платформы

Конвейер и платформа наблюдаются как единое целое: видно и состояние развёртываний, и здоровье клиентских кластеров. Наблюдаемость — часть продакшена, а не вспомогательный инструмент.

## 8.1. Что наблюдается

| Контур | Объект наблюдения | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| Пайплайны | Статусы стадий, длительность, частота откатов | Метрики CI + дашборды |
| GitOps | Расхождение (drift), статус синхронизации приложений | ArgoCD + метрики |
| Платформа | Control plane, Ceph, сеть, очереди | Prometheus / Grafana |
| Клиентские кластеры | Здоровье k8s-кластеров арендаторов | Метрики CAPI + per-cluster мониторинг |
| Логи и ИБ | Журналы и события безопасности | ELK + SIEM (Wazuh) |

## 8.2. Ключевые сигналы

- DORA-подобные метрики. Частота выкатов, время от коммита до прод, доля неуспешных изменений, время восстановления — индикаторы здоровья самого конвейера.

- Drift в GitOps. Расхождение фактического состояния с git — сигнал ручного вмешательства или сбоя реконсиляции.

- Здоровье кластеров клиентов. Состояние CAPI-ресурсов (Cluster, MachineDeployment) показывает проблемы провижининга до жалоб клиента.

# 9. Сквозная приёмка end-to-end

Конвейер считается готовым к промышленной эксплуатации только после сквозной проверки всей цепочки — от коммита в репозиторий до работающего клиентского кластера. Проверки автоматизированы и выполняются на стенде, идентичном проду.

## 9.1. Сценарий сквозной проверки

- Коммит изменения конфигурации платформы → пайплайн проходит lint/plan/staging-deploy/verify без ошибок.

- GitOps синхронизирует management-кластер и операторы CAPI/CAPO; статус приложений — Healthy/Synced.

- Публикация шаблона кластера → автоматический тестовый кластер создаётся из шаблона.

- На тестовом кластере: под запускается, ingress отвечает извне (через Octavia LB), том Cinder монтируется (CSI).

- Масштабирование тестового кластера (изменение node_count) проходит без пересоздания; обновление версии — rolling.

- Удаление тестового кластера освобождает все ресурсы OpenStack без остатка.

- Откат: revert коммита возвращает состояние; GitOps приводит кластер к прежнему состоянию.

## 9.2. Артефакты приёмки

| Проверка | Критерий | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Конвейер платформы | Все стадии зелёные, прод-выкат по аппруву | Журнал пайплайна |
| GitOps | Приложения Healthy/Synced, selfHeal работает | Отчёт ArgoCD |
| Шаблон кластера | Тестовый кластер проходит conformance/smoke | Протокол теста кластера |
| Сетевые услуги | Octavia LB и Barbican-сертификаты работают | Протокол сетевых тестов |
| Откат | Revert восстанавливает состояние | Протокол отката |
| Безопасность | Секреты, подпись образов, изоляция подтверждены | Акт ИБ |

# 10. Эксплуатация день-2 и обновления

После ввода конвейера в эксплуатацию обновления всех слоёв идут через те же механизмы: платформа — через CI-пайплайн, k8s-слой и аддоны — через GitOps. Это обеспечивает единообразие и предсказуемость на 15-летнем горизонте.

## 10.1. Обновление слоёв

| Слой | Как обновляется | Принцип безопасности |
| --- | --- | --- |
| Платформа (L0–L3) | CI-пайплайн: prechecks → pull → upgrade (SLURP-цикл) | Rolling, ручной аппрув в прод, бэкап до апгрейда |
| CAPI / провайдеры (L4) | GitOps: смена версии в git → ArgoCD синхронизирует | Pinning версий, проверка на стенде |
| Шаблоны кластеров (L5) | GitOps: новая версия k8s в шаблоне | Новый шаблон рядом со старым, не ломая существующие кластеры |
| Клиентские кластеры | Клиент инициирует обновление версии | CAPI rolling-обновление узлов |
| Портал (L6) | GitOps: новая версия приложения | Откат через revert |

Инварианты день-2 Обновление любого слоя не ломает соседний, пока стабилен интерфейс между ними. Новая версия шаблона кластера вводится рядом со старой; существующие клиентские кластеры не затрагиваются принудительно. Платформа синхронизируется на SLURP-релизах OpenStack: годовой цикл, прямой skip-level переход, проверка API-контракта на стенде. Любое изменение обратимо: для платформы — бэкап и откат, для GitOps — revert коммита.

## 10.2. Резервное копирование и восстановление

- Конфигурация. Весь IaC и GitOps-репозиторий в git — состояние восстанавливается из репозитория; секреты — из защищённого хранилища.

- Данные платформы. Бэкап БД control plane и данных клиентов (снапшоты Ceph, RGW); восстановление проверяется DR-учениями.

- Management-кластер CAPI. Состояние CAPI декларативно в git; при потере management-кластера он пересоздаётся, а рабочие кластеры продолжают работать.

# 11. Перепроверка процессов на корректность

Этот раздел фиксирует результат сквозной верификации архитектуры и процессов документа — те места, где легко заложить ошибку, и почему выбранный путь корректен. Каждый пункт подтверждён сверкой с актуальным состоянием проектов на момент подготовки.

| Проверенное утверждение | Вывод |
| --- | --- |
| Роль Kubernetes в архитектуре | Подтверждено: K8s — клиентская услуга поверх OpenStack, а не среда для control plane. Фундамент остаётся на Kolla-Ansible. |
| Драйвер Magnum | Подтверждено: Heat-драйвер выводится из эксплуатации; целевой путь — Cluster API driver. Оба совместимы для миграции. |
| Зависимости CAPI-драйвера | Подтверждено: обязательны Octavia (рекоменд. OVN-драйвер), Barbican, Valkey/Redis, Keystone; иначе развёртывание не работает. |
| kolla-kubernetes | Подтверждено: проект retired (выведен), не используется. Для OpenStack-на-K8s существует OpenStack-Helm — но это другой сценарий, не наш. |
| Management-кластер CAPI | Подтверждено: для production нужен отдельный HA-кластер в изолированном проекте; одноузловой k3s — только для тестов. |
| Граница CI и GitOps | Подтверждено: императивный CI для bare metal/control plane, декларативный GitOps для всего, что выражается как k8s-ресурс. |
| Безопасность цепочки поставок | Подтверждено: собственный реестр обязателен; публичные образы Kolla не для продакшена; образы сканируются и подписываются. |
| Совместимость с прежними документами | Подтверждено: данный конвейер надстраивается над развёртыванием из предыдущих документов, не противореча ему. |

Оговорка о версиях и проверке перед внедрением Имена релизов, статусы драйверов и зависимости актуальны на момент подготовки документа. Перед фактическим внедрением каждое утверждение повторно сверяется с официальной документацией OpenStack/Magnum/Cluster API: экосистема k8s развивается быстро. Примеры YAML и команд иллюстративны и адаптируются под конкретные версии и среду; параметры-заполнители заменяются реальными значениями.

Документ описывает целевой CI/CD-конвейер и архитектуру k8s-как-услуги на уровне инженерного проекта с проверенными процессами и иллюстративными конфигурациями. Доведение до исполняемого кода (готовые пайплайны, GitOps-репозиторий, образы) выполняется на этапе реализации с повторной сверкой версий.