РАЗВЁРТЫВАНИЕ PRODUCTION-READY OPENSTACK

Деплой с нуля на 10 физических серверах

Подетальная инсталляция: подготовка серверов и сети → hardening → внешний Ceph → Kolla-Ansible → постустановка → приёмка

Раскладка: 3 контроллера (HA) + 4 compute + 3 storage

Стек: Kolla-Ansible · внешний Ceph · OVN · OpenStack 2026.1 (Gazpacho)

Версия 1.0 (черновик под уточнение железа)

Параметры в угловых скобках <...> заполняются по факту поставки оборудования

# Содержание

# 0. Как пользоваться документом и таблица параметров

Это практическое руководство по развёртыванию production-кластера OpenStack с нуля на десяти физических серверах. Документ построен снизу вверх: подготовка серверов и сети, усиление безопасности, внешний кластер Ceph, развёртывание OpenStack через Kolla-Ansible, постустановка и приёмка. Все команды приведены для Ubuntu 24.04 LTS и целевого релиза 2026.1 (Gazpacho).

Про параметры-плейсхолдеры Точные характеристики оборудования ещё не зафиксированы, поэтому конкретные числа (ядра, RAM, диски, адреса) приведены как заполнители вида <ИМЯ>. Все заполнители сведены в одну таблицу ниже — заполните её при поставке железа, и значения подставляются по всему документу. Команды и конфиги при этом полностью рабочие: после замены заполнителей на реальные значения их можно выполнять как есть. Там, где значение зависит от железа (например, число OSD-дисков или фактор репликации Ceph), это отмечено явно.

## 0.1. Сводная таблица параметров (заполнить по факту)

| Параметр | Заполнитель | Что это и где влияет |
| --- | --- | --- |
| Ядер CPU на сервер | <CPU_CORES> | Влияет на переподписку vCPU и плотность ВМ |
| RAM на сервер, ГБ | <RAM_GB> | Влияет на резерв под хост и ёмкость ВМ |
| Системный диск | <SYS_DISK> | Диск под ОС (например, /dev/sda) |
| Диски под Ceph OSD | <OSD_DISKS> | Список дисков под хранилище (например, /dev/sdb,/dev/sdc) |
| Тип дисков OSD | <OSD_TYPE> | NVMe / SSD / HDD — влияет на классы хранения |
| Фактор репликации Ceph | <CEPH_REPLICA> | Рекомендуется 3 при 3 storage-узлах |
| Сеть management | <MGMT_CIDR> | Подсеть управления/internal API |
| Сеть external | <EXT_CIDR> | Внешняя сеть и floating IP |
| Сеть tunnel | <TUNNEL_CIDR> | Оверлей VXLAN/Geneve (OVN) |
| Сеть storage | <STORAGE_CIDR> | Доступ к Ceph (public) |
| Сеть storage-cluster | <STORAGE_CLUSTER_CIDR> | Репликация Ceph между OSD |
| Внутренний VIP | <INTERNAL_VIP> | Виртуальный адрес internal API (keepalived) |
| Внешний VIP | <EXTERNAL_VIP> | Виртуальный адрес внешних API |
| Сетевые интерфейсы | <IFACE_*> | Имена интерфейсов под каждую сеть |

Если каких-то сетей физически меньше (например, один интерфейс на сервер), это допустимо для старта, но снижает изоляцию и производительность; в таблице отметьте фактическое разделение. Минимально критично развести management и storage-cluster от остального трафика.

# 1. Архитектура стенда и раскладка 10 серверов

Десять серверов распределяются по трём ролям с настоящим резервированием на каждом слое. Выбран вариант с выделенным хранилищем (раздельные слои compute и storage): он даёт предсказуемую отказоустойчивость Ceph и изоляцию тяжёлого дискового ввода-вывода от вычислений.

## 1.1. Распределение ролей

| Сервер | Роль | Сервисы (группы Kolla-Ansible) |
| --- | --- | --- |
| srv01 | Контроллер 1 + узел развёртывания | control, network, monitoring |
| srv02 | Контроллер 2 | control, network, monitoring |
| srv03 | Контроллер 3 | control, network, monitoring |
| srv04 | Compute 1 | compute |
| srv05 | Compute 2 | compute |
| srv06 | Compute 3 | compute |
| srv07 | Compute 4 | compute |
| srv08 | Storage 1 | Ceph MON + OSD |
| srv09 | Storage 2 | Ceph MON + OSD |
| srv10 | Storage 3 | Ceph MON + OSD |

Почему именно такая раскладка 3 контроллера дают рабочий кворум для Galera (БД), RabbitMQ и API за HAProxy/keepalived — настоящий HA control plane. 4 compute-узла обеспечивают N+1 по вычислениям: при отказе одного нагрузка распределяется на оставшиеся. 3 storage-узла — минимум для здоровой репликации Ceph с фактором 3: можно потерять один узел и восстановиться без потери данных. Разделение compute и storage изолирует домены отказа и не даёт дисковому I/O конкурировать с ВМ за ресурсы.

## 1.2. Внешний Ceph, а не встроенный

Хранилище разворачивается как самостоятельный кластер Ceph (через cephadm) на узлах srv08–srv10, а OpenStack подключается к нему как к внешнему. Это сознательный выбор: развёртывание Ceph средствами самого Kolla-Ansible признано устаревшим и будет удалено, поэтому для нового production используется внешний Ceph.

- Раздельные сети Ceph. Public-сеть (доступ клиентов к хранилищу) и cluster-сеть (репликация между OSD) разделяются для производительности.

- Классы хранения. Если есть диски разных типов (<OSD_TYPE>), они разделяются на классы (например, NVMe и HDD) через crush-правила — разные тиры для ВМ.

- Запас на восстановление. Заполнение кластера держится ниже 75%, чтобы при отказе OSD хватало места на ребалансировку.

## 1.3. Требования к серверам (заполнить)

Ниже — ориентиры по ролям. Конкретные значения подставляются из таблицы параметров раздела 0; цифры приведены как требования-минимумы, а не как факт.

| Роль | CPU | RAM | Диски |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | <CPU_CORES> ядер | <RAM_GB> ГБ (БД и шина требовательны к RAM) | Системный <SYS_DISK> (желательно SSD/NVMe под БД) |
| Compute | <CPU_CORES> ядер (виртуализация в UEFI вкл.) | <RAM_GB> ГБ (чем больше, тем выше плотность ВМ) | Системный <SYS_DISK>; диски ВМ — в Ceph |
| Storage | <CPU_CORES> ядер | <RAM_GB> ГБ (ориентир: запас RAM на каждый OSD) | Системный <SYS_DISK> + <OSD_DISKS> под OSD |

На всех узлах: синхронизированное время (chrony), корректное разрешение имён, аппаратная виртуализация в прошивке для compute. Точные значения CPU/RAM/дисков зафиксируйте в таблице параметров перед закупкой и развёртыванием.

# 2. Подготовка серверов и сети

До установки OpenStack все десять серверов приводятся к единому базовому состоянию: установленная и обновлённая ОС, разделённые сети, синхронизированное время, доступ по SSH-ключам. Эти шаги выполняются на каждом узле; на практике автоматизируются через Ansible, но показаны как команды для наглядности.

## 2.1. Установка и базовая настройка ОС

Базовая подготовка узла (Ubuntu 24.04) — выполнить на каждом сервере

# обновление системы sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade # базовые пакеты и зависимости sudo apt-get -y install python3-venv python3-dev libffi-dev gcc git \ chrony curl ca-certificates lvm2 # синхронизация времени и часовой пояс sudo systemctl enable --now chrony sudo timedatectl set-timezone <TIMEZONE> # имя хоста (srv01..srv10) и /etc/hosts со всеми узлами sudo hostnamectl set-hostname <HOSTNAME>

## 2.2. Разделение сетей

Production-кластер требует разделения трафика. Ниже — целевая схема сетей; число физических интерфейсов зависит от железа. Если интерфейсов меньше, сети разделяются через VLAN-теги на bond-интерфейсе.

| Сеть | Подсеть | Назначение | На каких узлах |
| --- | --- | --- | --- |
| management | <MGMT_CIDR> | SSH, развёртывание, internal API | Все |
| external | <EXT_CIDR> | Внешние API, floating IP | Контроллеры |
| tunnel | <TUNNEL_CIDR> | Оверлей OVN (Geneve/VXLAN) | Контроллеры, compute |
| storage | <STORAGE_CIDR> | Доступ к Ceph (public) | Все, кто читает/пишет в Ceph |
| storage-cluster | <STORAGE_CLUSTER_CIDR> | Репликация Ceph | Только storage-узлы |

MTU и согласованность сети Туннельная и storage-сети настраиваются на jumbo frames (MTU 9000) сквозно — на серверах и коммутаторе. Рассогласование MTU вызывает скрытую деградацию оверлея и Ceph — трудно диагностировать постфактум. Проверка связности и MTU между всеми узлами — обязательный шаг до развёртывания сервисов.

## 2.3. Доступ по SSH

Узел развёртывания (srv01) обращается к остальным по SSH с ключами. Парольный вход и root-доступ по SSH отключаются на этапе hardening (раздел 3).

Подготовка ключа развёртывания (на srv01) и проверка доступа

# генерация выделенного ключа развёртывания ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_deploy -C 'kolla-deploy' # распространение на все узлы (srv01..srv10) for h in srv01 srv02 srv03 srv04 srv05 srv06 srv07 srv08 srv09 srv10; do \ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_deploy.pub deploy@$h ; done # проверка беспарольного sudo на каждом узле for h in srv01 srv02 srv03 srv04 srv05 srv06 srv07 srv08 srv09 srv10; do \ ssh -i ~/.ssh/id_deploy deploy@$h 'sudo -n true && echo $h OK' ; done

# 3. Усиление безопасности (hardening)

Безопасность закладывается на уровне ОС до установки платформы. Базовая линия — бенчмарк CIS для Ubuntu 24.04. Hardening применяется единообразно ко всем десяти узлам и описывается как код.

## 3.1. SSH и доступ

Усиление SSH (/etc/ssh/sshd_config) — на всех узлах

PermitRootLogin no PasswordAuthentication no PubkeyAuthentication yes X11Forwarding no MaxAuthTries 4 ClientAliveInterval 300 ClientAliveCountMax 2 AllowGroups osops # применить: sudo systemctl reload ssh

## 3.2. Межсетевой экран

На каждом узле включается локальный firewall с политикой запрета по умолчанию; открываются только порты, нужные роли узла. Набор портов различается для контроллеров, compute и storage.

Базовая политика (nftables/ufw); порты — по роли узла

sudo ufw default deny incoming sudo ufw default allow outgoing sudo ufw allow from <MGMT_CIDR> to any port 22 proto tcp # SSH из сети управления # контроллеры: порты API, БД, RabbitMQ, HAProxy # storage: порты Ceph MON/OSD только из <STORAGE_CIDR> и <STORAGE_CLUSTER_CIDR> # compute: внутрислужебные порты только из <MGMT_CIDR>/<TUNNEL_CIDR> sudo ufw --force enable

Принцип минимальной поверхности атаки Открыты только порты, требуемые ролью узла; всё остальное закрыто по умолчанию. Внутрислужебный трафик (БД, шина, Ceph) изолирован в management/storage-сетях и недоступен извне. Аудит открытых портов входит в приёмочную проверку безопасности (раздел 7).

## 3.3. Ядро, аудит, обновления, шифрование

- Параметры ядра. Безопасные sysctl по базовой линии CIS (защита от спуфинга, ограничение форвардинга где не нужно).

- Аудит (auditd). Системный аудит ключевых событий; журналы — в централизованный сбор (раздел 6) с длительным хранением.

- Обновления. Обновления безопасности применяются контролируемо; неконтролируемое автообновление в продакшене отключается.

- Шифрование. Диски с чувствительными данными — LUKS; ключи в защищённом хранилище, не на узлах открыто.

- Базовая линия как код. CIS-роль применяется ко всем узлам единообразно; изменения только через репозиторий.

# 4. Развёртывание внешнего Ceph (cephadm)

Кластер Ceph разворачивается на узлах srv08–srv10 средствами cephadm — текущего рекомендованного инструмента. OpenStack подключится к нему как к внешнему хранилищу (раздел 5). Этот раздел доводит Ceph до состояния HEALTH_OK с пулами под OpenStack.

## 4.1. Bootstrap кластера

Инициализация Ceph на первом storage-узле (srv08)

# установка cephadm curl --silent --remote-name --location \ https://download.ceph.com/rpm-19.2/el9/noarch/cephadm sudo install -m 0755 cephadm /usr/local/bin/cephadm # bootstrap: указываем адрес из storage-сети и разделение сетей sudo cephadm bootstrap \ --mon-ip <SRV08_STORAGE_IP> \ --cluster-network <STORAGE_CLUSTER_CIDR> # дальнейшие команды — через оболочку ceph sudo cephadm shell

Версия пакета cephadm и путь репозитория уточняются по актуальной стабильной ветке Ceph на момент установки; <SRV08_STORAGE_IP> — адрес srv08 в storage-сети.

## 4.2. Добавление узлов и OSD

Ввод srv09/srv10 и дисков под OSD

# добавить остальные storage-узлы в кластер ceph orch host add srv09 <SRV09_STORAGE_IP> ceph orch host add srv10 <SRV10_STORAGE_IP> # развернуть мониторы на трёх узлах (кворум) ceph orch apply mon --placement='srv08,srv09,srv10' # отдать диски <OSD_DISKS> под OSD на всех storage-узлах ceph orch apply osd --all-available-devices # (для контроля можно задавать диски явно через спецификацию устройств)

## 4.3. Пулы и пользователи под OpenStack

Создание пулов и ключей доступа с ограниченными правами

# фактор репликации (рекомендуется 3 при трёх storage-узлах) ceph config set global osd_pool_default_size <CEPH_REPLICA> # пулы под сервисы OpenStack for p in volumes vms images backups; do ceph osd pool create $p; done for p in volumes vms images backups; do ceph osd pool application enable $p rbd; done # ключи доступа для Cinder/Nova/Glance (ограниченные права) ceph auth get-or-create client.cinder \ mon 'profile rbd' \ osd 'profile rbd pool=volumes, profile rbd pool=vms, profile rbd-read-only pool=images' ceph auth get-or-create client.glance mon 'profile rbd' osd 'profile rbd pool=images'

Проверка перед переходом к OpenStack (gate) ceph -s показывает HEALTH_OK; все OSD up/in; три монитора в кворуме. Тест отказа: вывод одного OSD-узла не приводит к потере данных, кластер восстанавливается. Пулы (volumes/vms/images/backups) и ключи (cinder/glance) созданы; права ограничены нужными пулами. Public (<STORAGE_CIDR>) и cluster (<STORAGE_CLUSTER_CIDR>) сети проверены по связности и MTU.

# 5. Развёртывание OpenStack через Kolla-Ansible

После готового Ceph разворачивается сам OpenStack: сервисы в контейнерах на десяти узлах согласно раскладке. Инструмент ставится в изолированное окружение на srv01, конфигурация версионируется в git.

## 5.1. Установка инструмента (на srv01)

Kolla-Ansible в virtualenv, ветка целевого релиза

python3 -m venv /opt/kolla-venv source /opt/kolla-venv/bin/activate pip install -U pip pip install 'ansible-core>=2.16' pip install git+https://opendev.org/openstack/kolla-ansible@stable/2026.1 kolla-ansible install-deps # каталог конфигурации и генерация секретов sudo mkdir -p /etc/kolla && sudo chown $USER:$USER /etc/kolla cp -r /opt/kolla-venv/share/kolla-ansible/etc_examples/kolla/* /etc/kolla kolla-genpwd # создаёт /etc/kolla/passwords.yml — хранить зашифрованно

## 5.2. Инвентарь под 10 узлов

inventory/multinode — раскладка 3+4+3

[control] srv01 ansible_host=<SRV01_MGMT_IP> srv02 ansible_host=<SRV02_MGMT_IP> srv03 ansible_host=<SRV03_MGMT_IP> [network] srv01 srv02 srv03 [monitoring] srv01 srv02 srv03 [compute] srv04 ansible_host=<SRV04_MGMT_IP> srv05 ansible_host=<SRV05_MGMT_IP> srv06 ansible_host=<SRV06_MGMT_IP> srv07 ansible_host=<SRV07_MGMT_IP> # storage — внешний Ceph (srv08-10), Kolla им не управляет [storage] [deployment] localhost ansible_connection=local

## 5.3. Глобальная конфигурация (globals.yml)

Ключевые параметры production с внешним Ceph

--- kolla_base_distro: "ubuntu" openstack_release: "2026.1" # сетевые интерфейсы (имена — из таблицы параметров) network_interface: "<IFACE_MGMT>" neutron_external_interface: "<IFACE_EXT>" tunnel_interface: "<IFACE_TUNNEL>" storage_interface: "<IFACE_STORAGE>" # виртуальные адреса (HA через keepalived) kolla_internal_vip_address: "<INTERNAL_VIP>" kolla_external_vip_address: "<EXTERNAL_VIP>" # HA и TLS enable_haproxy: "yes" kolla_enable_tls_internal: "yes" kolla_enable_tls_external: "yes" # SDN neutron_plugin_agent: "ovn" # ВНЕШНИЙ Ceph (Kolla не разворачивает Ceph сам) enable_cinder: "yes" cinder_backend_ceph: "yes" nova_backend_ceph: "yes" glance_backend_ceph: "yes" # наблюдаемость enable_prometheus: "yes" enable_grafana: "yes" enable_central_logging: "yes"

## 5.4. Подключение внешнего Ceph

Ключи и конфигурация Ceph (созданные в разделе 4) размещаются в каталоге config/ Kolla-Ansible — отдельно для каждого сервиса. Так Kolla настраивает Cinder/Nova/Glance на внешний кластер.

Размещение ceph.conf и ключей в /etc/kolla/config

mkdir -p /etc/kolla/config/{nova,glance} mkdir -p /etc/kolla/config/cinder/cinder-volume # ceph.conf копируется во все каталоги сервисов # ключи: client.cinder -> nova и cinder; client.glance -> glance cp ceph.conf /etc/kolla/config/nova/ cp ceph.conf /etc/kolla/config/glance/ cp ceph.conf /etc/kolla/config/cinder/ cp ceph.client.cinder.keyring /etc/kolla/config/cinder/cinder-volume/ cp ceph.client.cinder.keyring /etc/kolla/config/nova/ cp ceph.client.glance.keyring /etc/kolla/config/glance/

## 5.5. Развёртывание

Полный цикл (из активированного окружения на srv01)

cd deploy-repo && source /opt/kolla-venv/bin/activate kolla-ansible bootstrap-servers -i inventory/multinode # подготовка узлов kolla-ansible prechecks -i inventory/multinode # проверки (обязательно) kolla-ansible pull -i inventory/multinode # образы из реестра kolla-ansible deploy -i inventory/multinode # развёртывание kolla-ansible post-deploy -i inventory/multinode # admin-окружение

Дисциплина развёртывания prechecks должен пройти без ошибок до deploy — он ловит проблемы сети, ресурсов и инвентаря. Каждая команда идемпотентна: повторный запуск не ломает уже развёрнутое. passwords.yml хранится зашифрованно (ansible-vault), не в открытом виде в git. Все команды — из репозитория конфигурации, не вручную в обход git.

# 6. Постустановка и наблюдаемость

После развёртывания платформа приводится в рабочее состояние: внешняя сеть, типы ВМ, образы, проекты, квоты. В production это делается декларативно (OpenTofu), чтобы состояние было воспроизводимым.

## 6.1. Проверка и базовые ресурсы

Окружение администратора и базовая проверка

source /etc/kolla/admin-openrc.sh openstack endpoint list # все сервисы зарегистрированы openstack network agent list # агенты сети активны openstack hypervisor list # видны 4 compute-узла

Внешняя сеть и базовый flavor (в проде — через OpenTofu)

openstack network create --external \ --provider-physical-network physnet1 \ --provider-network-type flat ext-net openstack subnet create --network ext-net --no-dhcp \ --allocation-pool start=<EXT_POOL_START>,end=<EXT_POOL_END> \ --gateway <EXT_GATEWAY> --subnet-range <EXT_CIDR> ext-subnet openstack flavor create --vcpus 4 --ram 8192 --disk 40 m1.medium

## 6.2. Наблюдаемость

- Метрики. Prometheus + Grafana (развёрнуты на контроллерах) собирают метрики control plane, Ceph, сети.

- Логи. Централизованный сбор журналов (включён enable_central_logging); хранение для аудита и разбора инцидентов.

- Здоровье Ceph. Состояние внешнего кластера отслеживается отдельно (ceph -s, дашборд Ceph) и заводится в общий мониторинг.

# 7. Приёмочное тестирование

Кластер принимается в эксплуатацию только после функциональных и отказовых проверок на реальной раскладке 10 узлов.

## 7.1. Функциональная проверка

Полный жизненный цикл ресурса (smoke-test)

openstack network create test-net openstack subnet create --network test-net \ --subnet-range 192.168.42.0/24 test-sub openstack image create --file ubuntu-24.04.img \ --disk-format qcow2 ubuntu-24.04 openstack server create --flavor m1.medium --image ubuntu-24.04 \ --network test-net test-vm openstack floating ip create ext-net openstack server add floating ip test-vm <FIP> # ... ping/ssh до ВМ, затем очистка ... openstack server delete test-vm

## 7.2. Отказовые проверки

- Контроллер. Отключение одного из srv01–srv03: API доступен, кворум БД/шины сохраняется.

- Compute. Отключение одного compute-узла: его ВМ эвакуируются/перезапускаются, ёмкости оставшихся хватает (N+1).

- Storage. Отключение одного Ceph-узла (srv08–srv10): данные доступны, кластер ребалансируется без потери.

- Живая миграция. Перенос ВМ между compute-узлами без потери сетевой связи.

## 7.3. Артефакты приёмки

| Проверка | Критерий | Артефакт |
| --- | --- | --- |
| Функциональная | Полный цикл ресурса проходит | Протокол smoke-теста |
| Контроллеры | Отказ одного без простоя API | Протокол HA-теста |
| Compute | Отказ одного, нагрузка размещается | Протокол N+1 |
| Storage | Отказ одного Ceph-узла без потери данных | Протокол теста Ceph |
| Живая миграция | Перенос ВМ без потери связи | Протокол миграции |
| Безопасность | Firewall, SSH, аудит подтверждены | Акт проверки ИБ |

# 8. Эксплуатация день-2

После ввода в эксплуатацию кластер сопровождается теми же инструментами и принципами «всё как код».

## 8.1. Обслуживание узла без простоя

Эвакуация ВМ и обслуживание compute-узла

openstack compute service set --disable <hostname> nova-compute nova host-evacuate-live <hostname> # живая миграция всех ВМ # ... обслуживание: патчинг, замена компонентов ... openstack compute service set --enable <hostname> nova-compute

## 8.2. Обновление платформы (SLURP)

Платформа синхронизируется на SLURP-релизах: обновление раз в год прямым skip-level переходом. Контроллеры обновляются по одному (rolling).

Цикл обновления (после обновления ветки kolla-ansible)

kolla-ansible prechecks -i inventory/multinode kolla-ansible pull -i inventory/multinode kolla-ansible upgrade -i inventory/multinode # rolling

Инварианты день-2 API доступен при обновлении: одновременно обновляется не более одного узла HA-группы. Перед мажорным обновлением — бэкап БД control plane и конфигурации; предусмотрен откат. Внешний Ceph обновляется отдельно через cephadm по своему регламенту. Конфигурация восстанавливается из git; секреты — из защищённого хранилища.

## 8.3. Резервное копирование

- Конфигурация. Весь IaC в git; passwords.yml и ключи Ceph — в защищённом хранилище секретов.

- Данные. Бэкап БД control plane и данных клиентов (снапшоты Ceph в пул backups); восстановление проверяется учениями.

- Проверка восстановления. Регулярные учения восстановления — иначе бэкап не считается рабочим.

Документ — практическое руководство под раскладку 10 серверов с заполнителями параметров. Перед развёртыванием: заполнить таблицу параметров раздела 0 реальными значениями железа и сети; сверить версии (OpenStack 2026.1, cephadm, Ubuntu 24.04) с актуальной документацией; заменить все заполнители <...>. После этого команды и конфиги выполняются как есть.